# Bài 1: Chuẩn bị Sprint Review cho ứng dụng cảnh báo lừa đảo RikkeiSafe

## Nhiệm vụ 1 – Hoàn thành phiếu chuẩn bị Sprint Review

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders. |
| 2. Kiểm tra Increment | PBI được trình diễn là Done: PBI-01, PBI-02, PBI-03. PBI phải nói rõ là chưa Done, kèm điều kiện DoD chưa đạt: PBI-04 còn thiếu chức năng xóa lịch sử, lọc theo loại; PBI-05 chưa review chéo và mới kiểm thử trên máy tính. |
| 3. Chọn User Journey và người demo | User Journey (các thao tác của một người dùng thật, theo đúng thứ tự, nối bằng mũi tên): Mở ứng dụng → Nhập số điện thoại hoặc dán đường link → Nhấn Kiểm tra → Xem cảnh báo và lý do → Gửi báo cáo. Người demo: Thu An |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | 2 câu hỏi mở dành cho Stakeholders: - Anh/chị thấy cảnh báo đã dễ hiểu và đủ hữu ích chưa? Vì sao? - Anh/chị gặp khó khăn gì khi sử dụng ứng dụng và muốn cải thiện điều gì nhất? |
| 6. Chia thời gian | Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2. |

## Nhiệm vụ 2 – Sửa lịch trình Sprint Review

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5' | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20' | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | Sai vì PBI-04 và PBI-05 chưa đạt DoD. Dev trình diễn PBI-01, PBI-02, PBI-03 đã Done vì chỉ giới thiệu trạng thái của PBI chưa hoàn thành một cách trung thực |
| 20–32' | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | Sai vì Sprint Review không phải buổi báo cáo công việc cá nhân. PO, Dev và Stakeholders cùng trao đổi về Increment, kết quả Sprint và phản hồi để điều chỉnh Product Backlog. |
| 32–35' | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | Sai vì Feedback cần được trao đổi xuyên suốt buổi Review, không chỉ trong 3 phút cuối. Scrum Master không tự quyết định góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. Product Owner ghi nhận, xem xét và sắp xếp ưu tiên Product Backlog. |

## Nhiệm vụ 3 – Ghi nhận Feedback

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | Ghi nhận yêu cầu vào Product Backlog. PO đánh giá giá trị, mức độ ưu tiên và sự phù hợp với mục tiêu sản phẩm trước khi quyết định đưa vào Sprint tiếp theo. |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút "Kiểm tra" bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). | Dev ghi nhận lỗi giao diện, kiểm tra và đề xuất cách sửa để nút kiểm tra luôn hiển thị trên điện thoại. PO đánh giá mức độ ưu tiên và cập nhật Product Backlog nếu cần. |