# Bài 2: Tổ chức Sprint Retrospective cho nền tảng mua bán đồ công nghệ cũ RikkeiReTech

## Nhiệm vụ 1 - Chọn kỹ thuật và xếp thẻ ý kiến

Kỹ thuật chọn và lý do: Start–Stop–Continue vì vấn đề đã rõ, thời gian họp ngắn và cần xác định hành động cải tiến ngay.

| Thẻ | Nội dung thẻ | Xếp vào cột nào, lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue (nếu dùng 4Ls: Liked). Cách làm này hiệu quả, nên giữ. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Stop: Không để kiểm thử dồn đến cuối Sprint, cần kiểm thử sớm hơn. |
| T3 | Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp. | Stop: Viết lại: Cần thông báo lỗi sớm để cả nhóm có thời gian xử lý, tránh sửa gấp. |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Chuyển cho PO: Đây là vấn đề về yêu cầu sản phẩm, cần xem xét và cập nhật Product Backlog. |
| T5 | Definition of Done (DoD) chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Start: Bổ sung kiểm thử trên điện thoại vào DoD. |

## Nhiệm vụ 2 - Từ Data đến Improvement

| Data đã chọn | Khía cạnh | Insight (vì sao xảy ra) |
| --- | --- | --- |
| DT-01 | Quy trình | Việc kiểm thử chưa được thực hiện xuyên suốt Sprint, khiến lỗi chỉ được phát hiện khi gần kết thúc Sprint. |

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Bắt đầu kiểm thử ngay khi có chức năng hoàn thành từng phần; kiểm tra tiến độ kiểm thử hằng ngày. | Dev, Scrum Master theo dõi | Cuối Sprint tiếp theo | Nhật ký kiểm thử, kết quả kiểm thử và số lỗi phát hiện muộn. |

## Nhiệm vụ 3 - Sắp xếp và mở đầu buổi Retrospective

| Mã | Hoạt động |
| --- | --- |
| H1 | Cả nhóm chọn 1 Improvement và thống nhất lúc kiểm tra lại. |
| H2 | Mỗi người tự viết thẻ, rồi cả nhóm dựng lại các sự việc chính của Sprint. |
| H3 | Nhắc mục tiêu buổi họp, thống nhất cách trao đổi không đổ lỗi, xem lại hành động của Sprint trước. |
| H4 | Scrum Master chọn sẵn giải pháp và giao cho nhóm làm theo. |
| H5 | Gom thẻ theo chủ đề, tìm nguyên nhân của 1–2 vấn đề lớn. |
| H6 | Tóm tắt kết quả, cảm ơn mọi người, hẹn kiểm tra lại Improvement ở buổi Retrospective sau. |

Thứ tự 5 bước: H3 → H2 → H5 → H1 → H6.

Hoạt động bị loại và lý do: H4 – Scrum Master không nên tự chọn sẵn giải pháp và áp đặt cho nhóm, vì cả nhóm cần cùng phân tích và thống nhất hành động cải tiến.

Lời mở đầu: “Chào mọi người, hôm nay chúng ta cùng nhìn lại Sprint vừa qua để tìm ra những điểm tốt và những vấn đề cần cải thiện. Mọi người hãy trao đổi thẳng thắn, tập trung vào quy trình và cách làm việc, không đổ lỗi cho cá nhân. Mục tiêu là cùng thống nhất một hành động cải tiến cụ thể cho Sprint tiếp theo.”